# Roadmap de Evolução da Qualidade
Entregáveis das Fases 2–5

Este documento detalha os entregáveis, escopo, objetivos e resultados esperados das fases de evolução da operação de Quality Engineering após a fase Foundation.

## FASE 2 — CONTROLE OPERACIONAL

| Timeline | Mês 2–4 |
| --- | --- |
| Objetivo | Garantir aderência operacional ao SDLC e aumentar governança. |
| Resultado Esperado | Maior previsibilidade, rastreabilidade e enforcement do processo. |

### Dashboards de Qualidade

Escopo:

Métricas operacionais

Escaped bugs

Aderência SDLC

Status execução Zephyr

Cobertura automação

Entregável Final: Dashboard consolidado de qualidade operacional

### KPIs Operacionais

Escopo:

Lead time

Bugs produção

Retrabalho

Cobertura testes

Taxa sucesso homologação

Entregável Final: Matriz oficial de indicadores QE

### Workflow Enforcement

Escopo:

Validações obrigatórias Jira

Campos mandatórios

Bloqueios automáticos

Transições controladas

Entregável Final: Governança operacional automatizada

### Auditoria de Qualidade

Escopo:

Aderência ao processo

Validação de evidências

Análise de bypass

Avaliação squads

Entregável Final: Processo contínuo de auditoria QE

## FASE 3 — SHIFT LEFT

| Timeline | Mês 4–6 |
| --- | --- |
| Objetivo | Antecipar qualidade para upstream e discovery. |
| Resultado Esperado | Redução de retrabalho e prevenção de falhas. |

### Risk Assessment

Escopo:

Risco funcional

Risco técnico

Impacto regressivo

Criticidade negócio

Entregável Final: Modelo padronizado de análise de riscos

### Quality Review Upstream

Escopo:

Participação discovery

Validação requisitos

Testabilidade

Dependências

Entregável Final: Quality review obrigatório no upstream

### Estratégia Antecipada de Testes

Escopo:

Cobertura macro

Plano automação

Estratégia integração

Estratégia não funcional

Entregável Final: Planejamento antecipado QE

### Validação Não Funcional

Escopo:

Acessibilidade WCAG

Performance baseline

Segurança inicial

Observabilidade

Entregável Final: Cobertura não funcional mínima

## FASE 4 — ENGENHARIA

| Timeline | Mês 6–9 |
| --- | --- |
| Objetivo | Escalar qualidade através de automação e engenharia. |
| Resultado Esperado | Maior velocidade, confiabilidade e escalabilidade. |

### Automação API/UI

Escopo:

Smoke automatizado

Regressão automática

Integração CI/CD

Evidências automáticas

Entregável Final: Framework consolidado de automação

### Quality Gates CI/CD

Escopo:

Bloqueio pipeline

Coverage mínimo

Execução automática

Análise estática

Entregável Final: Pipeline governado por qualidade

### Observabilidade

Escopo:

Tracing

Logs estruturados

Monitoramento

Alertas

Entregável Final: Visibilidade ponta a ponta da aplicação

### Contract Testing

Escopo:

Validação contratos

Integração serviços

Mocks

Virtualização

Entregável Final: Estratégia de testes de contrato

## FASE 5 — QUALIDADE PREDITIVA

| Timeline | Mês 9–12 |
| --- | --- |
| Objetivo | Orientar qualidade baseada em dados e analytics. |
| Resultado Esperado | Qualidade previsível e orientada por inteligência operacional. |

### Quality Analytics

Escopo:

Hotspots falha

Tendência bugs

Falhas recorrentes

Análise squads

Entregável Final: Plataforma analítica de qualidade

### Risk Scoring

Escopo:

Risco release

Risco feature

Risco squad

Impacto produção

Entregável Final: Modelo de score de risco

### Observabilidade Avançada

Escopo:

Feedback produção

Monitoramento contínuo

Error budget

SLO/SLA

Entregável Final: Modelo observável orientado à qualidade

### Quality Score

Escopo:

Maturidade squads

Aderência processo

Confiabilidade release

Eficiência operacional

Entregável Final: Score corporativo de qualidade

## Objetivo Final da Evolução

Evoluir a operação de Quality Engineering de um modelo reativo para um modelo orientado à engenharia, automação, governança, observabilidade e qualidade preditiva, garantindo entregas com maior previsibilidade, velocidade e confiabilidade.