# FASE 1 — FOUNDATION
Roadmap de Evolução da Qualidade

A fase Foundation tem como objetivo estruturar a base operacional de Quality Engineering, padronizando o fluxo SDLC, governança, quality gates, workflow Jira e critérios mínimos de qualidade para toda a operação.

| Objetivo | Criar padronização operacional mínima para Quality Engineering |
| --- | --- |
| Timeline | Mês 1–2 |
| Resultado esperado | Fluxo padronizado, rastreabilidade e redução de bypass |

## 1. SDLC Oficial

Escopo:

Definição das etapas do SDLC

Papéis e responsabilidades

Inputs e outputs por etapa

Critérios de passagem

Integração com Jira e Zephyr

Entregável Final: Documento oficial do modelo operacional de Quality Engineering

## 2. Definition of Ready (DoR)

Escopo:

Critérios mínimos para entrada em desenvolvimento

Checklist de refinamento

Requisitos obrigatórios de QE

Dependências e riscos

Entregável Final: Checklist operacional obrigatório antes do desenvolvimento

## 3. Definition of Done (DoD)

Escopo:

Critérios mínimos para homologação/release

Validação de evidências

Execução Zephyr

Critérios de aprovação

Entregável Final: Checklist oficial de conclusão de desenvolvimento

## 4. Workflow Jira

Escopo:

Status do fluxo SDLC

Transições obrigatórias

Campos mandatórios

Quality gates integrados

Entregável Final: Workflow operacional implantado no Jira

## 5. Templates Operacionais

Escopo:

Estratégia de testes

Relatório de homologação

Checklist de release

Padrão de evidências

Entregável Final: Templates padronizados da operação QE

## 6. Quality Gates

Escopo:

Critérios de aprovação por etapa

Bloqueios de fluxo

Validações obrigatórias

Rastreabilidade Jira + Zephyr

Entregável Final: Governança operacional de qualidade

## KPIs Iniciais da Fase Foundation

| Indicador | Objetivo |
| --- | --- |
| % histórias com DoR | Garantir readiness |
| % histórias com evidências | Rastreabilidade |
| % squads aderentes ao workflow | Padronização |
| % execuções Zephyr vinculadas | Governança |
| Escaped bugs | Redução de falhas em produção |